**Администрация сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район**

**Республики Башкортостан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03 марта 2022 года № 6**

***с.Шулганово***

**О подготовке и проведении весеннего паводка 2022 года**

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ч.1. ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от 02.03.2022 г. № 120 «О подготовке и проведении весеннего паводка 2022 года», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых территорий **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить:

 состав противопаводковой комиссии сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение №1).

 план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышшлинский район Республики Башкортостан в 2022 году (приложение №2).

 положение о противопаводковой комиссии сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение №3).

 2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, ООО СП Крупской (по согласованию):

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых мероприятий;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль над состоянием гидротехнических сооружений, мостов;

- обеспечить готовность сил и средств спасательных служб для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья;

- организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, производственных объектов и объектов соцкультбыта от снега, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

 3. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Э.Р. Бадертдинова

 Приложение №1

к постановлению

главы сельского поселения

Шулгановский сельсовет муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «03» марта 2022 г. № 6

## **Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район**

## **Республики Башкортостан**

Бадертдинова Э.Р., глава сельского поселения Шулгановский сельсовет – председатель комиссии.

Бадертдинов В.Ф., директор ООО СП «Крупской» – заместитель председателя комиссии.

Бадертдинова Г.Р., управделами сельского поселения Шулгановский сельсовет – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Султангараев Ф.Ф. – староста с.Шулганово (по согласованию).

Гафурьянов Ф.Ф. – бригадир комплексной бригады № 2 (по согласованию).

Фархутдинов З.А. – бригадир комплексной бригады № 3 (по согласованию).

Бадертдинов Т.В. – главный зоотехник ООО СП «Крупской» (по согласованию).

Нурисламов У.М. – участковый ветврач (по согласованию).

Шайхуллина Т.М. – медсестра ВОП СВА (по согласованию).

Набиев Ф.Н. – главный энергетик ООО СП «Крупской» (по согласованию).

Низамов Т.Р. – связист Верхнетатышлинского ЛТЦ Бирского МТЦЭТ ПАО «Башинформсвязь» (по согласованию).

 Приложение № 2

к постановлению

главы сельского поселения

Шулгановский сельсовет муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «03» марта 2022 г. № 6

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории**

**сельского поселения Шулгановский сельсовет в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, МТФ, МТМ, учреждения культуры, школы, другие учреждения соцкультбыта. | до 25.03.2022 | Бригадиры комплекс-ных бригад (по согласованию), руково-дители учреждений (по согласованию), зав. МТМ (по согласованию), глава СП |
| 2 |  Очистить оголовки водопропускных труб от снега и льда.  | до 25.03.2022 г. | Администрация СП |
| 3 | Рекомендовать провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка. | до 25.03.2022 | Инженер по ТБ и ПБ ООО СП «Крупской» (по согласованию), рук. школ, учрежд. (по согласованию) |
| 4 | Рекомендовать обеспечить вывоз материальных ценностей и кормов из зон возможного затопления. | до 25.03.2022 | Бригадиры комплексных бригад (по согласованию), зав. МТМ (по согласованию) |
| 5 | Рекомендовать обеспечить сохранность опор электропередач и связи, установить за ними наблюдение в период паводка. | в период паводка | Администрация СП |
| 6 | Создать на время паводка запасы топлива и материалы для обеспечения бесперебойной работы МТФ, школ, учреждений культуры. | до 01.04.2022 | ООО СП «Крупской» (по согласованию), Администрация СП |
| 7 | Рекомендовать из ферм, расположенных в районах возможного затопления, эвакуировать до начала паводка скот, птицу и оборудования. | до 01.04.2022 | ООО СП «Крупской» (по согласованию) |
| 8 | Рекомендовать на затапливаемых жилых домах обеспечить фагирование взрослого и детского населения. | до наступ-ления и в период паводка | СВА (по согласованию), ФАП (по согласованию) |
| 9 | Рекомендовать обеспечить круглосуточную бесперебойную работу телефонной связи со всеми бригадами СПК и населенными пунктами. | в период паводка | Связист Верхнетатышлинского ЛТЦ Бирского МТЦЭТ ПАО «Башинформсвязь» (по согласованию) |
| 10 | Рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка на местах возможной эвакуации людей, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия. | в период паводка | УУП (по согласованию), ПСЧ-91 (по согласованию) |
| 11 | Очистить оголовки водопропускных труб от снега и льда  | до 25.03.2022 года | Глава СП, ТДРСУ (по согласованию), МУП «ТЭС и ЖБ» (по согласованию) |
| 12 | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, берегах рек, обеспечить защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | в период паводка | Администрация СП, участковый ветврач (по согласованию), ООО СП «Крупской» (по согласованию) |

 Приложение № 3

 к постановлению

главы сельского поселения

Шулгановский сельсовет муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «03» марта 2022 г. № 6

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о противопаводковой комиссии сельского поселения**

**Шулгановский сельсовет муниципального района**

**Татышлинский район Республики Башкортостан**

1. **Общие положения**

 Противопаводковая комиссия сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (далее Комиссия) является временным координирующим органом районного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период, и предназначена для организации и выполнения работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

 В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера», решениями КЧС и ОПБ

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан и

настоящего Положения.

1. **Основные задачи Комиссии**

 Основными задачами являются:

- организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, а также обеспечение надежности работы объектов жизнеобеспечения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения при наводнении;

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;

- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территории сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для покрытия расходов на профилактические мероприятия и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на содержание и обеспечение аварийно-спасательных подразделений, оказание помощи пострадавшим от - руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1. **Права Комиссии**

 Комиссия имеет право:

- контролировать работу объектовых комиссий;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов и давать им обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер по противопаводковым мероприятиям;

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе Татышлинский район Республики Башкортостан;

- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий от последствий наводнения, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

- привлекать силы и средства муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также

порядок въезда и выезда граждан и их поведения;

- требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их принадлежности, расположенных на территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, представления в комиссию информации о паводковой ситуациях, а также оперативной информации о ходе ликвидации их последствий;

- осуществлять и, при необходимости, привлекать ведущих специалистов объектов экономики к проведению экспертизы противопаводковых мероприятий.

1. **Состав Комиссии**

 Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.

Председатель Комиссии:

-распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии;

-привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения чрезвычайной ситуации силы и средства, независимо от их

принадлежности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций;

 -приводит в готовность и использует органы управления, силы и средства, входящие в звенья на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

1. **Организация работы Комиссии**

 Персональный состав Комиссии утверждается главой сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. Работа Комиссии организуется по плану работы ежемесячно в период половодья.

 Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов принимает решения, обязательные для исполнения

всеми органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

 Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем. В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений.